DOSSIER DE CONCEPTION

AMBAWBIO SUITE

« Celui qui connaît demain »

Cahier des charges

Spécifications du projet Ambawbio Suite

Suite de gestion d'entreprise intégrée « All-in-One », conçue pour le Burkina Faso

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Référence | AMB-CONC-08 |
| Version | 1.0 |
| Date | Octobre 2026 |
| Porteur du projet | Rachid Bonsa |
| Statut | Version validée |
| Diffusion | Confidentiel |

Sommaire

1. Présentation du projet

2. Objectifs et indicateurs de réussite

3. Périmètre

4. Utilisateurs et parties prenantes

5. Exigences fonctionnelles

6. Règles de gestion

7. Exigences non fonctionnelles

8. Contraintes

9. Architecture et choix technologiques

10. Données, sécurité et conformité

11. Intégrations externes

12. Planning et jalons

13. Livrables

14. Organisation et méthode de travail

15. Risques principaux

16. Recette et critères d'acceptation

17. Exploitation, support et évolutions

18. Annexes

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Objet du cahier des charges

Ce cahier des charges est le document de référence du projet Ambawbio Suite. Il rassemble, sous une forme contractuelle et exploitable, les décisions prises dans les sept livrables du dossier de conception (AMB-CONC-01 à AMB-CONC-07). Il sert à cadrer la réalisation, à consulter des prestataires ou des partenaires, à présenter le projet à des financeurs et à préparer la recette.

## 1.2 Le porteur du projet

| Élément | Information |
| --- | --- |
| Porteur du projet | Rachid Bonsa, développeur web, porteur en nom propre. Une société éditrice sera créée avant la signature des premiers contrats (risque R05). |
| Maître d'ouvrage | Le porteur du projet. |
| Maître d'œuvre | Équipe de développement à constituer, assistée d'outils d'intelligence artificielle (Claude Code pour le développement, Claude Design pour la conception graphique). |

## 1.3 Contexte

Au Burkina Faso, la majorité des entreprises gèrent encore leur activité avec des fichiers Excel, un cahier de caisse, un logiciel de comptabilité isolé et des groupes WhatsApp. Il en résulte des ressaisies permanentes, des pertes de stock non détectées, des déclarations fiscales en retard et une vision partielle de l'entreprise. Les ERP internationaux sont coûteux, pensés pour des connexions stables et rarement alignés sur le SYSCOHADA, la paie locale et les exigences de la Direction Générale des Impôts (DGI). Les logiciels locaux ne couvrent souvent qu'un seul métier.

Le contexte réglementaire renforce le besoin : depuis le 1er juillet 2026, la Facture Électronique Certifiée (FEC) est obligatoire pour les entreprises du régime normal ; elle sera étendue aux petites entreprises en 2027 et aux micro-entreprises en 2028. Une facture non conforme ne permet plus la déduction de la TVA.

## 1.4 Le produit

Ambawbio Suite est une suite de gestion d'entreprise intégrée (ERP « tout-en-un ») conçue pour le Burkina Faso. Elle vise à terme une couverture fonctionnelle équivalente à celle d'Odoo, organisée en huit piliers (Ventes & Relation client, Finance & Comptabilité, Opérations & Logistique, Ressources humaines, Site Web & E-commerce, Marketing & Communication, Productivité & Gestion de projet, Studio No-Code) partageant une base de données unique.

Le nom Le projet, présenté à l'origine sous le nom de Yiriwa Suite, s'appelle Ambawbio Suite en hommage à une personne qui a marqué la vie du porteur du projet. Ambawbio signifie « celui qui connaît demain ».

## 1.5 Les trois différenciateurs

| Différenciateur | Engagement |
| --- | --- |
| Conformité locale native | SYSCOHADA révisé, IFU, Facture Électronique Certifiée, paie conforme au Code du travail (IUTS, CNSS), prêts dès l'installation. |
| Fonctionnement hors-ligne | Caisse, facturation, stock, inventaire et pointage utilisables sans réseau pendant au moins 7 jours, avec synchronisation automatique sans perte ni doublon. |
| Mobile Money natif | Orange Money, Moov Money et Wave intégrés à l'encaissement, aux remboursements, à la paie, aux fournisseurs et à l'abonnement, avec rapprochement automatique. |

# 2. Objectifs et indicateurs de réussite

## 2.1 Objectifs

- Livrer un MVP conforme et exploitable par des entreprises pilotes : acheter, stocker, vendre, encaisser, facturer et comptabiliser, y compris hors-ligne.

- Déployer la suite chez 10 à 20 entreprises pilotes de secteurs variés.

- Lancer la version 1.0 commerciale au plus tard 24 mois après le démarrage.

- Atteindre à terme la parité fonctionnelle avec Odoo, enrichie des spécificités burkinabè.

## 2.2 Indicateurs de réussite

| Indicateur | Cible |
| --- | --- |
| Factures électroniques certifiées émises | Suivi mensuel ; taux de certification réussie supérieur à 99 % |
| Synchronisations hors-ligne réussies | Supérieur à 99 %, sans perte ni doublon |
| Disponibilité du service SaaS | Au moins 99,5 % par mois |
| Délai de mise en service d'un nouveau client | Moins de 3 jours pour le pack Essentiel |
| Formation d'un caissier | Moins de 30 minutes |
| Transactions Mobile Money rapprochées automatiquement | Supérieur à 95 % |
| Taux de conversion des entreprises pilotes en clients | Au moins 50 % |
| Revenu récurrent mensuel, rétention, satisfaction | Suivis dès le lancement commercial |

# 3. Périmètre

## 3.1 Découpage en releases

| Release | Période | Contenu | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| R1, MVP | Mois 2 à 10 | 57 fonctionnalités Must : socle (sécurité, multi-établissements, hors-ligne, synchronisation, audit), caisse, ventes, comptabilité SYSCOHADA, FEC, Mobile Money (simulateur), stocks, achats, champs personnalisés, abonnement. | Version conforme utilisable par les pilotes |
| R2, Pilote | Mois 10 à 15 | 48 fonctionnalités Should : CRM complet (prioritaire ★), boutique en ligne, Mobile Money réel, MFA, API, portail client, comptabilité avancée, RH, paie, notes de frais, projets, GED. | Déploiement chez 10 à 20 pilotes |
| R3, Version 1.0 | Mois 15 à 24 | 43 fonctionnalités Could : site web, marketing, fabrication, qualité, maintenance, assistance, Studio avancé. | Lancement commercial national |
| R4, Expansion | Après le mois 24 | 8 fonctionnalités reportées : PLM, forum, eLearning, réseaux sociaux, applications no-code, marketplace, biométrie, rendez-vous. | Parité Odoo, expansion UEMOA |

## 3.2 Hors périmètre

- Téléphonie (VoIP) et objets connectés (IoT).

- Toute langue d'interface autre que le français au lancement (l'application reste internationalisée techniquement).

- Applications iOS natives (l'application web progressive reste utilisable sur iPhone).

- Manipulation directe de monnaie électronique : Ambawbio Suite orchestre des paiements via des acteurs agréés, sans détenir de fonds.

## 3.3 Offres commerciales

| Pack | Cible | Contenu principal |
| --- | --- | --- |
| Essentiel | Micro-entreprises, commerces | Point de vente, facturation certifiée, stock, Mobile Money |
| Business | PME | Ventes, Finance, Opérations, RH, Productivité |
| Enterprise | Grandes entreprises, groupes | Les 8 piliers, multi-sociétés (exclusif), hébergement sur site possible |
| Institution | Administrations, projets, ONG | Comptabilité analytique, projets, GED, souveraineté des données |

# 4. Utilisateurs et parties prenantes

L'étude des parties prenantes (AMB-CONC-01) a identifié 37 parties prenantes. Les acteurs clés sont la DGI, les dirigeants de PME, les comptables et cabinets d'expertise comptable, les opérateurs et agrégateurs Mobile Money, l'équipe de développement, les investisseurs et le ministère en charge du numérique.

## 4.1 Profils d'utilisateurs

| Profil | Rôle principal | Support principal |
| --- | --- | --- |
| Administrateur plateforme | Gère les entreprises abonnées | Web |
| Administrateur entreprise | Paramètre l'entreprise, les droits et les terminaux | Web |
| Dirigeant | Pilote l'activité, consulte les tableaux de bord | Web, mobile |
| Comptable / expert-comptable externe | Factures, comptabilité, rapprochements, états | Web |
| Caissier / responsable de magasin | Ventes, encaissements, clôtures, écarts | Android (caisse) |
| Commercial | Devis, commandes, factures, CRM | Android, web |
| Acheteur / magasinier | Achats, réceptions, transferts, inventaires | Android, web |
| Gestionnaire RH / paie, employé, chef de projet (R2) | RH, paie, notes de frais, projets | Web, Android |
| Client final | Paiement des factures, portail, boutique | Web, mobile |

# 5. Exigences fonctionnelles

L'inventaire complet compte 156 fonctionnalités identifiées F-CODE-nn et réparties en 18 modules (AMB-CONC-02, version 1.1). Le tableau ci-dessous en donne la synthèse ; l'annexe A détaille les fonctionnalités du MVP.

| Module | Pilier | Must | Should | Could | Won't |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Socle commun (SOC) | Socle transversal | 19 | 7 | 3 | 0 |
| CRM (CRM) | Ventes & Relation client | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Ventes & Devis (VEN) | Ventes & Relation client | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Point de Vente (Caisse) (POS) | Ventes & Relation client | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Abonnements, Location & Réparations (ABO) | Ventes & Relation client | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Comptabilité générale & analytique (CPT) | Finance & Comptabilité | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Facturation électronique certifiée (FEC) (FAC) | Finance & Comptabilité | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Paiements & Mobile Money (PAY) | Finance & Comptabilité | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Notes de frais & Signature (NDF) | Finance & Comptabilité | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Stocks multi-dépôts (STK) | Opérations & Logistique | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Achats & Fournisseurs (ACH) | Opérations & Logistique | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Fabrication, Qualité, Maintenance, PLM (MRP) | Opérations & Logistique | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Personnel, Congés & Présences (RH) | Ressources humaines | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Paie (PAI) | Ressources humaines | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Site web, Boutique, Chat (WEB) | Site Web & E-commerce | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Marketing, Événements, Sondages (MKT) | Marketing & Communication | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Projets, Temps, Assistance, GED (PRJ) | Productivité & Gestion de projet | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Studio d'extension (STU) | Studio No-Code | 1 | 0 | 4 | 2 |

## 5.1 Cas d'utilisation du MVP

Le MVP couvre 46 cas d'utilisation (AMB-CONC-05), dont 14 décrits en fiches détaillées, et 13 scénarios dynamiques (AMB-CONC-07). Les parcours essentiels sont :

- Mise en service : souscription et paiement de l'abonnement par Mobile Money, paramétrage de l'entreprise, appairage des terminaux, import des données.

- Caisse : ouverture de session, vente hors-ligne, encaissement espèces / Mobile Money / mixte, ticket et facture certifiée, retour et avoir, clôture avec gestion des écarts.

- Ventes : devis, commande, acompte, livraison, facture certifiée, relance, paiement par lien Mobile Money.

- Finance : validation et certification FEC, avoirs, écritures automatiques, lettrage, rapprochement Mobile Money, états financiers SYSCOHADA.

- Stocks et achats : demande de prix, commande, réception avec conditionnements locaux, facture fournisseur, transfert, inventaire hors-ligne.

# 6. Règles de gestion

| ID | Règle |
| --- | --- |
| RG-01 | Une facture validée n'est ni modifiable ni supprimable ; seule un avoir l'annule. |
| RG-02 | Toute facture comporte les mentions de la FEC et l'IFU du vendeur et du client assujetti. |
| RG-03 | Une facture hors-ligne utilise la plage de numéros du terminal et est certifiée au retour du réseau, selon les spécifications de la DGI. |
| RG-04 | Alerte à 80 % de consommation d'une plage ; nouvelle plage à la synchronisation suivante. |
| RG-05 | Les mouvements de stock se cumulent à la synchronisation ; un stock négatif est signalé. |
| RG-06 | Fiches : la dernière modification l'emporte ; prix, taxes et paramètres fiscaux modifiables uniquement en ligne. |
| RG-07 | Un paiement Mobile Money n'est confirmé que par la notification de l'agrégateur ou par rapprochement. |
| RG-08 | Toute opération validée génère automatiquement son écriture comptable. |
| RG-09 | Un écart de caisse supérieur au seuil doit être validé par le responsable de magasin. |
| RG-10 | Les barèmes fiscaux et sociaux sont versionnés par date d'effet. |
| RG-11 | Toute opération sensible est inscrite au journal d'audit chaîné. |
| RG-12 | Une demande d'effacement anonymise les données à conservation légale obligatoire. |
| RG-13 | Le coût moyen pondéré est recalculé à chaque entrée, coûts d'approche inclus. |
| RG-14 | Un utilisateur n'accède qu'aux données de son entreprise et de ses établissements autorisés. |
| RG-15 | En caisse, une vente avec stock insuffisant est autorisée avec alerte (paramétrable). |
| RG-16 | Hors pack Enterprise, une entreprise ne gère qu'une seule société. |

# 7. Exigences non fonctionnelles

| ID | Exigence | Niveau attendu |
| --- | --- | --- |
| ENF-01 | Hors-ligne | Caisse, facturation, stock, inventaire, pointage : au moins 7 jours sans réseau |
| ENF-02 | Faible débit | Utilisable en 3G, mode dégradé en 2G |
| ENF-03 | Performance | Ajout d'article en caisse < 300 ms ; écran standard < 2 s en 3G |
| ENF-04 | Terminaux | Android 8+, écran 5 pouces ; PC 4 Go ; Chrome, Edge, Firefox récents |
| ENF-05 | Sécurité | TLS 1.2+, chiffrement au repos, OWASP ASVS niveau 2, MFA |
| ENF-06 | Isolation | Multi-tenant strict, vérifié par tests automatisés |
| ENF-07 | Conformité | FEC, SYSCOHADA révisé, Code du travail, loi n°001-2021/AN |
| ENF-08 | Conservation | Durée légale (10 ans en droit comptable OHADA, à confirmer) |
| ENF-09 | Ergonomie | Caissier opérationnel en moins de 30 minutes de formation |
| ENF-10 | Maintenabilité | Monolithe modulaire ; 100 % des règles fiscales et de paie testées |
| ENF-11 | Langue | Français ; internationalisation technique |
| ENF-12 | Disponibilité | 99,5 % par mois |
| ENF-13 | Continuité | RPO 1 heure, RTO 4 heures, sauvegardes 3-2-1 |
| ENF-14 | Capacité | 500 entreprises et 2 000 utilisateurs simultanés la première année |
| ENF-15 | Réversibilité | Export complet en formats ouverts |
| ENF-16 | Accessibilité | Interface adaptative, contrastes lisibles (WCAG AA visé) |

# 8. Contraintes

| Type | Contrainte |
| --- | --- |
| Réglementaire | FEC (DGI) obligatoire depuis le 1er juillet 2026 pour le régime normal ; spécifications techniques à obtenir auprès de la DGI. SYSCOHADA révisé. Code du travail, IUTS, CNSS. Loi n°001-2021/AN et formalités auprès de la CIL. Paiements par établissements agréés (BCEAO). |
| Technique imposée | Architecture client-serveur en monolithe modulaire, sans microservices ; Java et Spring Boot ; Angular et Tailwind CSS ; PostgreSQL. Application Android en priorité. Code hébergé sur GitHub. |
| Infrastructure | Hébergement au Burkina Faso (SaaS) ou sur les serveurs du client ; réseau et électricité instables chez les utilisateurs. |
| Langue | Interface et documentation en français. |
| Organisation | Porteur en nom propre, sans contact institutionnel au démarrage ; équipe à constituer. |
| Financière | Financement par tranches liées aux jalons ; budget à préciser pendant le cadrage. |

# 9. Architecture et choix technologiques

L'architecture détaillée figure dans l'étude d'architecture (AMB-CONC-04, version 1.1). En synthèse :

| Couche | Choix |
| --- | --- |
| Serveur | Java 25, Spring Boot 4.x, Spring Modulith 2.x (modules aux frontières vérifiées, événements enregistrés en base), Spring Security (serveur de ressources), Spring Data JPA et jOOQ, Flyway, MapStruct, ShedLock, JasperReports, Apache POI. |
| Identité | Keycloak (OpenID Connect, MFA, SSO, annuaires LDAP / Active Directory). |
| Client | Angular 22 (composants autonomes, signaux), Tailwind CSS 4, Transloco, ECharts. Application Android avec Capacitor et SQLite chiffrée (prioritaire) ; application web progressive avec Dexie (IndexedDB) ; Angular SSR pour la boutique et les pages publiques. |
| Données | PostgreSQL 18 : un schéma par module, sécurité au niveau des lignes (multi-tenant), identifiants UUID v7, montants en entiers FCFA, champs personnalisés en JSONB ; stockage d'objets compatible S3. |
| Intégrations | Ports et adaptateurs : paiement (simulateur, agrégateur, opérateurs), certification fiscale (simulateur, DGI), messagerie (SMS, WhatsApp, e-mail), banques. |
| Exploitation | Docker, Docker Compose, Nginx, pgBackRest, Prometheus, Grafana, GitHub Actions, SonarQube. |

# 10. Données, sécurité et conformité

- Isolation : double barrière applicative et base de données entre entreprises ; tests automatisés.

- Authentification : Keycloak, MFA obligatoire pour les rôles sensibles ; code PIN pour déverrouiller une session hors-ligne sur Android.

- Terminaux : appairage par QR code, clé privée dans le coffre Android, opérations signées, révocation possible.

- Traçabilité : journal d'audit chaîné par empreinte, inaltérable.

- Données personnelles : registre des traitements, consentement, droits d'accès et d'effacement (anonymisation), hébergement au Burkina Faso, formalités CIL avant le pilote.

- Continuité : sauvegardes chiffrées, archivage continu, site de secours, tests de restauration trimestriels.

- Vérification : tests d'intrusion avant le lancement commercial puis chaque année.

# 11. Intégrations externes

| Système | Usage | Mode MVP | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrégateur Mobile Money | Encaissements, décaissements, notifications, relevés | Simulateur | Connexion réelle au plus tard en V1.0 |
| DGI (FEC) | Certification des factures et avoirs | Simulateur + adaptateur conforme aux spécifications dès leur obtention | Connexion réelle obligatoire avant la commercialisation au régime normal |
| Keycloak | Identité | Réel | Réel |
| SMS, WhatsApp Business, e-mail | Envoi de documents, relances, alertes | E-mail réel, SMS/WhatsApp simulés ou réels selon contrats | Réel |
| Banques UEMOA | Relevés, virements | Import de fichiers | Connecteurs par partenariat |

# 12. Planning et jalons

| Phase | Période | Objectifs | Jalons |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0, Cadrage | Mois 1 à 3 | Création de la société, dépôt de la marque, démarches DGI et CIL, conventions (expert-comptable, agrégateur), constitution de l'équipe, identité graphique et maquettes. | Dossier de conception validé ; spécifications FEC obtenues ; maquettes validées |
| Phase 1, MVP (R1) | Mois 2 à 10 | Socle, moteur hors-ligne, caisse, ventes, facturation FEC, comptabilité, Mobile Money (simulateur), stocks, achats, abonnement. | Alpha interne (mois 6) ; MVP recetté (mois 10) |
| Phase 2, Pilote (R2) | Mois 10 à 15 | Déploiement chez les pilotes ; CRM, boutique, Mobile Money réel, RH, paie, projets, GED. | Bêta ; certification de conformité ; premiers cas clients |
| Phase 3, Lancement (R3) | Mois 15 à 24 | Offre commerciale, partenaires, support, académie ; site web, marketing, production, Studio. | Version 1.0 générale |
| Phase 4, Expansion (R4) | À partir du mois 24 | Parité Odoo, autres pays de l'UEMOA, marketplace. | Localisations pays |

# 13. Livrables

| Catégorie | Livrables |
| --- | --- |
| Conception | AMB-CONC-01 à 08 (ce dossier) ; guide de réalisation pour Claude Code (AMB-CONC-09) ; brief de design pour Claude Design (AMB-CONC-10). |
| Design | Identité graphique (logo, palette, typographie), système de conception, maquettes des écrans Android, web, portail, boutique et site vitrine, modèles de documents (facture, ticket). |
| Logiciel | Code source (GitHub), application serveur, application web, application Android signée, scripts de migration, configuration Keycloak, fichiers de déploiement. |
| Documentation | Documentation d'API (OpenAPI), guide d'installation et d'exploitation, guide administrateur, guides utilisateurs en français par profil, notes de version. |
| Qualité | Plan de tests, rapports de tests automatisés, procès-verbaux de recette, rapport de test d'intrusion. |

# 14. Organisation et méthode de travail

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Porteur du projet | Vision, priorisation, validation des livrables et de la recette, relations institutionnelles. |
| Responsable technique | Architecture, qualité du code, revue, sécurité. |
| Développeurs (assistés par Claude Code) | Réalisation des modules, tests, documentation. |
| Designer (assisté par Claude Design) | Identité, système de conception, maquettes. |
| Experts métiers | Expert-comptable SYSCOHADA, fiscaliste, juriste en droit du travail : règles, barèmes, jeux de tests. |
| Comité de pilotage | Suivi mensuel des jalons, des risques et des arbitrages. |

## 14.1 Méthode

- Méthode agile : sprints de deux semaines, démonstration à chaque fin de sprint, backlog priorisé selon la matrice MoSCoW.

- Gestion du code sur GitHub : branches courtes, revues de code obligatoires, intégration continue avec GitHub Actions.

- Définition du « terminé » : code revu, tests automatisés au vert, documentation à jour, critères d'acceptation du cas d'utilisation vérifiés.

- Toute nouvelle demande passe par un arbitrage du porteur (protection contre la dérive du périmètre, R09).

# 15. Risques principaux

L'analyse des risques (AMB-CONC-03) recense 29 risques. Les risques critiques avant traitement sont :

| ID | Risque | Mesure principale |
| --- | --- | --- |
| R01 | Spécifications FEC indisponibles ou tardives | Démarche officielle auprès de la DGI dès la Phase 0 (courrier, rendez-vous via la CCI-BF) ; module de conformité isolé et paramétrable ; veille sur les textes publiés |
| R07 | Complexité de la synchronisation hors-ligne | Moteur de synchronisation développé en premier ; journal d'opérations idempotent ; règles de conflit par type (RG-05, RG-06) ; tests de terrain en conditions réelles |
| R09 | Dérive du périmètre fonctionnel | Respect strict de la matrice MoSCoW ; toute nouvelle demande passe par un arbitrage ; livraisons par releases ; MVP limité aux 57 Must |
| R21 | Financement insuffisant | Financement par tranches liées aux jalons ; MVP réduit ; revenus précoces avec l'offre d'entrée ; recherche de subventions, d'incubateurs et de prix |
| R03 | Évolution des barèmes fiscaux et sociaux | Barèmes versionnés par date d'effet (RG-10), paramétrables sans redéploiement ; veille réglementaire avec l'expert-comptable ; tests automatisés à chaque changement |
| R05 | Absence de structure juridique | Créer la société éditrice avant la signature des premiers contrats (Phase 0 ou début de Phase 1) ; contrats types (CGU, CGV, accord de traitement des données) |
| R15 | Accès tardif aux API Mobile Money | Simulateur de paiement dès le MVP (F-PAY-04) ; couche d'abstraction ; démarches auprès de plusieurs agrégateurs en parallèle dès la création de la société |
| R23 | Dépendance au porteur du projet | Documentation complète (ce dossier) ; constitution d'une équipe et d'un comité ; partage des accès critiques |
| R02 | Refus de la certification différée hors-ligne | Valider tôt avec la DGI le traitement des factures émises hors-ligne ; prévoir un ticket provisoire puis une FEC à la reconnexion ; option de certification via réseau mobile de secours |
| R08 | Perte de données locales non synchronisées | Demande de stockage persistant ; application Android empaquetée avec base chiffrée ; synchronisation dès qu'un réseau existe ; alerte visible sur les opérations non synchronisées |
| R13 | Cyberattaque (rançongiciel, intrusion, fraude) | MFA, chiffrement, journal d'audit, sauvegardes hors ligne 3-2-1, tests d'intrusion avant le lancement, supervision |
| R18 | Faible adoption par les entreprises | Offre d'entrée simple (caisse + facture certifiée) ; argument de conformité FEC obligatoire ; entreprises pilotes de référence ; accompagnement de proximité |
| R25 | Expertise métier insuffisante | Convention avec un expert-comptable et un juriste ; jeux de tests validés par eux ; couverture de tests de 100 % des règles |
| R29 | Coupures d'électricité et de réseau chez les clients | Fonctionnement hors-ligne (ENF-01), sauvegardes locales, interface économe en énergie |

# 16. Recette et critères d'acceptation

## 16.1 Stratégie de tests

| Niveau | Contenu |
| --- | --- |
| Tests unitaires | Règles du domaine, calculs fiscaux et de paie (100 % des règles), numérotation, conversions d'unités, coût moyen. |
| Tests d'intégration | Sur PostgreSQL réel (Testcontainers) : isolation multi-tenant, idempotence de la synchronisation, événements entre modules. |
| Tests d'architecture | Frontières des modules (Spring Modulith, ArchUnit). |
| Tests de bout en bout | Les 13 scénarios SD-01 à SD-13 automatisés (Playwright et tests Android). |
| Tests hors-ligne | Coupure réseau pendant la vente, la synchronisation et l'inventaire ; 7 jours d'opérations simulées. |
| Tests de performance | Budgets ENF-03 sur terminaux d'entrée de gamme ; charge ENF-14. |
| Tests de sécurité | Analyse des dépendances, OWASP ASVS niveau 2, test d'intrusion externe. |
| Recette métier | Jeux de tests validés par l'expert-comptable (écritures, états financiers) et sur les spécifications FEC. |

## 16.2 Critères d'acceptation du MVP

- Les 46 cas d'utilisation du MVP sont réalisés et leurs fiches vérifiées.

- Une caisse réalise 7 jours de ventes sans réseau puis se synchronise sans perte ni doublon.

- Toute facture et tout avoir sont numérotés sans trou, non modifiables et certifiés (simulateur, puis DGI dès les spécifications disponibles).

- Les paiements Mobile Money simulés couvrent succès, refus, délai, notification en double et mode de secours ; le rapprochement fonctionne.

- Les écritures automatiques sont équilibrées ; balance et états financiers SYSCOHADA validés par l'expert-comptable sur un jeu de test.

- Aucune donnée d'une entreprise n'est accessible depuis une autre (tests d'isolation au vert).

- Les budgets de performance sont respectés sur un téléphone Android d'entrée de gamme.

- Aucune vulnérabilité critique ou élevée ouverte.

# 17. Exploitation, support et évolutions

- Support : base de connaissances, assistance par WhatsApp et e-mail, réseau d'intégrateurs partenaires ; objectif de première réponse en moins de 24 heures.

- Maintenance : correctifs de sécurité continus, mise à jour des barèmes à chaque loi de finances, versions mensuelles.

- Formation : Académie Ambawbio (parcours par profil, certification des partenaires).

## 17.1 Évolutions prévues

| ID | Évolution | Échéance |
| --- | --- | --- |
| EVO-01 | Notification instantanée du serveur vers l'application (WebSocket ou Server-Sent Events) pour la confirmation Mobile Money et les alertes, en remplacement de l'interrogation périodique du MVP. | R2 ou R3 |
| EVO-02 | Connexion aux API réelles Mobile Money (F-PAY-05). | Au plus tard V1.0 |
| EVO-03 | Langues nationales dans l'interface. | Après V1.0 |
| EVO-04 | Connecteurs bancaires directs et télédéclarations en ligne. | Selon partenariats |
| EVO-05 | Localisations pour les autres pays de l'UEMOA et de l'OHADA. | R4 |

# 18. Annexes

## Annexe A : Fonctionnalités du MVP (Must)

| ID | Fonctionnalité | Module |
| --- | --- | --- |
| F-SOC-01 | Authentification sécurisée | Socle commun |
| F-SOC-03 | Rôles et permissions | Socle commun |
| F-SOC-04 | Multi-sociétés et multi-établissements | Socle commun |
| F-SOC-05 | Gestion des packs et activation des modules | Socle commun |
| F-SOC-06 | Référentiel unique des tiers | Socle commun |
| F-SOC-07 | Référentiel unique des produits et services | Socle commun |
| F-SOC-09 | Paramétrage fiscal centralisé | Socle commun |
| F-SOC-10 | Journal d'audit inaltérable | Socle commun |
| F-SOC-11 | Mode hors-ligne | Socle commun |
| F-SOC-12 | Synchronisation et gestion des conflits | Socle commun |
| F-SOC-13 | Plages de numérotation hors-ligne | Socle commun |
| F-SOC-14 | Tableau de bord dirigeant | Socle commun |
| F-SOC-15 | Exports Excel et PDF | Socle commun |
| F-SOC-16 | Import de données | Socle commun |
| F-SOC-18 | Protection des données personnelles | Socle commun |
| F-SOC-20 | Sauvegarde et restauration | Socle commun |
| F-SOC-21 | Interface en français, internationalisée | Socle commun |
| F-SOC-28 | Administration de la plateforme (éditeur) | Socle commun |
| F-SOC-29 | Paiement de l'abonnement par Mobile Money | Socle commun |
| F-CRM-01 | Fiche client enrichie | CRM |
| F-VEN-01 | Catalogue et listes de prix | Ventes & Devis |
| F-VEN-02 | Cycle devis, commande, facture | Ventes & Devis |
| F-VEN-03 | Conditions de paiement et acomptes | Ventes & Devis |
| F-VEN-04 | Suivi des impayés | Ventes & Devis |
| F-POS-01 | Interface de caisse tactile | Point de Vente (Caisse) |
| F-POS-02 | Sessions de caisse | Point de Vente (Caisse) |
| F-POS-03 | Multi-caisses | Point de Vente (Caisse) |
| F-POS-04 | Encaissement multi-moyens | Point de Vente (Caisse) |
| F-POS-05 | Tickets et factures FEC | Point de Vente (Caisse) |
| F-POS-06 | Caisse 100 % hors-ligne | Point de Vente (Caisse) |
| F-POS-07 | Retours et avoirs | Point de Vente (Caisse) |
| F-CPT-01 | Plan comptable SYSCOHADA révisé | Comptabilité générale & analytique |
| F-CPT-02 | Journaux, grand livre, balance | Comptabilité générale & analytique |
| F-CPT-03 | Écritures automatiques | Comptabilité générale & analytique |
| F-CPT-04 | Lettrage | Comptabilité générale & analytique |
| F-CPT-05 | Rapprochement Mobile Money | Comptabilité générale & analytique |
| F-CPT-06 | États financiers SYSCOHADA | Comptabilité générale & analytique |
| F-FAC-01 | Numérotation inviolable | Facturation électronique certifiée (FEC) |
| F-FAC-02 | Facture Électronique Certifiée | Facturation électronique certifiée (FEC) |
| F-FAC-03 | Contrôle de l'IFU | Facturation électronique certifiée (FEC) |
| F-FAC-04 | File d'attente de certification | Facturation électronique certifiée (FEC) |
| F-FAC-05 | Avoirs | Facturation électronique certifiée (FEC) |
| F-FAC-06 | Archivage légal | Facturation électronique certifiée (FEC) |
| F-PAY-01 | Encaissement Mobile Money | Paiements & Mobile Money |
| F-PAY-02 | Suivi des paiements en temps réel | Paiements & Mobile Money |
| F-PAY-03 | Mode de secours | Paiements & Mobile Money |
| F-PAY-04 | Simulateur de paiement Mobile Money | Paiements & Mobile Money |
| F-PAY-06 | Couche d'abstraction des opérateurs | Paiements & Mobile Money |
| F-STK-01 | Entrepôts et emplacements | Stocks multi-dépôts |
| F-STK-02 | Mouvements et transferts | Stocks multi-dépôts |
| F-STK-03 | Unités de conditionnement | Stocks multi-dépôts |
| F-STK-04 | Inventaires | Stocks multi-dépôts |
| F-STK-05 | Valorisation du stock | Stocks multi-dépôts |
| F-ACH-01 | Demandes de prix et bons de commande | Achats & Fournisseurs |
| F-ACH-02 | Réceptions | Achats & Fournisseurs |
| F-ACH-03 | Factures fournisseurs | Achats & Fournisseurs |
| F-STU-01 | Champs personnalisés | Studio d'extension |

## Annexe B : Documents de référence

| Référence | Document |
| --- | --- |
| AMB-CONC-01 | Étude des parties prenantes et matrice de Mendelow |
| AMB-CONC-02 | Étude fonctionnelle et matrice MoSCoW (v1.1) |
| AMB-CONC-03 | Analyse des risques et matrice des risques |
| AMB-CONC-04 | Étude de l'architecture (v1.1) |
| AMB-CONC-05 | Cas d'utilisation (v1.1) |
| AMB-CONC-06 | Diagramme de classes (v1.1) |
| AMB-CONC-07 | Diagrammes de séquence (v1.1) |
| AMB-CONC-09 | Guide de réalisation pour Claude Code |
| AMB-CONC-10 | Brief de design pour Claude Design |

## Annexe C : Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| FEC | Facture Électronique Certifiée : dispositif de la DGI imposant identifiant unique, QR code et horodatage. |
| IFU | Identifiant Financier Unique d'une entreprise ou d'une personne au Burkina Faso. |
| SYSCOHADA | Système comptable de l'OHADA, dans sa version révisée. |
| IUTS / CNSS | Impôt unique sur les traitements et salaires / Caisse nationale de sécurité sociale. |
| MVP | Produit minimum viable : première version exploitable. |
| Multi-tenant | Plusieurs entreprises partagent la plateforme avec des données strictement isolées. |
| Idempotence | Propriété d'une opération qui produit le même résultat si elle est rejouée. |
| Agrégateur | Prestataire agréé donnant accès à plusieurs portefeuilles Mobile Money par une seule intégration. |