DOSSIER DE CONCEPTION

AMBAWBIO SUITE

« Celui qui connaît demain »

Étude des parties prenantes

Identification, analyse et matrice de Mendelow

Suite de gestion d'entreprise intégrée « All-in-One », conçue pour le Burkina Faso

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Référence | AMB-CONC-01 |
| Version | 1.0 |
| Date | Octobre 2026 |
| Porteur du projet | Rachid Bonsa |
| Statut | Version validé |
| Diffusion | Confidentiel |

Sommaire

1. Introduction et méthodologie

2. Identification des parties prenantes

3. Analyse détaillée

4. Matrice de Mendelow

5. Stratégie d'engagement

6. Plan de communication

7. Enseignements pour la conception

8. Décisions et hypothèses

# 1. Introduction et méthodologie

## 1.1 Objet du document

Ce document est le premier livrable du dossier de conception d'Ambawbio Suite. Il identifie toutes les personnes, organisations et institutions qui influencent le projet ou qui sont touchées par lui, mesure leur pouvoir et leur intérêt, puis définit la manière de les impliquer. Les livrables suivants s'appuient sur cette analyse : l'étude fonctionnelle et la matrice MoSCoW, l'analyse des risques, l'architecture, les diagrammes UML et le cahier des charges.

## 1.2 Rappel du projet

Ambawbio Suite est une suite de gestion d'entreprise intégrée (ERP « All-in-One ») pensée pour le Burkina Faso. Elle s'inspire de l'étendue fonctionnelle d'Odoo mais elle est adaptée au contexte local : conformité SYSCOHADA révisé et DGI native, fonctionnement hors-ligne, Mobile Money (Orange Money, Moov Money, Wave) intégré à tous les flux financiers, et hébergement des données au Burkina Faso. Elle s'organise en huit piliers : Ventes & Relation client, Finance & Comptabilité, Opérations & Logistique, Ressources humaines, Site Web & E-commerce, Marketing & Communication, Productivité & Gestion de projet, et Studio No-Code.

Pourquoi « Ambawbio » Le projet, présenté à l'origine sous le nom de Yiriwa Suite, s'appelle désormais Ambawbio Suite. Ce nom rend hommage à une personne qui a profondément marqué le porteur du projet. Il signifie « celui qui connaît demain » : une suite qui donne au dirigeant une vision claire de son entreprise pour anticiper l'avenir plutôt que le subir.

## 1.3 Démarche suivie

- Identification : recensement exhaustif des parties prenantes à partir de la proposition de projet, du contexte réglementaire burkinabè et de la chaîne de valeur d'un ERP.

- Catégorisation : regroupement en huit familles (interne, clients, utilisateurs, régulateurs, partenaires techniques, écosystème, financeurs, concurrents).

- Évaluation : notation du pouvoir et de l'intérêt de chaque partie prenante sur une échelle de 1 à 10, avec qualification de son attitude probable.

- Matrice de Mendelow : positionnement sur la grille pouvoir / intérêt et classement en quatre quadrants.

- Stratégie et communication : actions d'engagement par quadrant, puis plan de communication.

- Traduction en exigences : besoins issus des parties prenantes et transmis à l'étude fonctionnelle.

## 1.4 Échelles de notation

| Critère | Définition | Repères de notation |
| --- | --- | --- |
| Pouvoir (1 à 10) | Capacité à bloquer, imposer, financer ou réorienter le projet. | 1 à 3 : aucune influence directe. 4 à 5 : influence indirecte. 6 à 8 : peut conditionner un module ou un marché. 9 à 10 : peut arrêter ou rendre illégal le produit. |
| Intérêt (1 à 10) | Degré d'implication et d'attente envers le projet. | 1 à 3 : peu concerné. 4 à 5 : concerné ponctuellement. 6 à 8 : concerné régulièrement. 9 à 10 : concerné au quotidien ou existentiellement. |
| Attitude | Position probable vis-à-vis du projet. | Moteur, favorable, intéressé, neutre, exigeant, méfiant, opposé. |

Le seuil entre « faible » et « fort » est fixé à 5,5. Une partie prenante notée 6 ou plus sur un axe est donc considérée comme forte sur cet axe.

# 2. Identification des parties prenantes

L'analyse recense 37 parties prenantes réparties en huit catégories. Chacune reçoit un identifiant (PP01 à PP37) utilisé dans la suite du dossier, notamment dans la matrice de Mendelow.

| Catégorie | Nombre | Parties prenantes |
| --- | --- | --- |
| Parties prenantes internes | 4 | PP01, PP02, PP03, PP04 |
| Clients (segments de marché) | 5 | PP05, PP06, PP07, PP08, PP09 |
| Utilisateurs finaux | 7 | PP10, PP11, PP12, PP13, PP14, PP15, PP16 |
| Régulateurs et autorités publiques | 8 | PP17, PP18, PP19, PP20, PP21, PP22, PP23, PP24 |
| Partenaires techniques | 5 | PP25, PP26, PP27, PP28, PP29 |
| Écosystème et prescripteurs | 4 | PP30, PP31, PP32, PP33 |
| Financeurs et soutiens | 2 | PP34, PP35 |
| Concurrents | 2 | PP36, PP37 |

### Parties prenantes internes

| ID | Partie prenante | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| PP01 | Porteur du projet (Rachid Bonsa) | Maître d'ouvrage, chef de projet, arbitre final des priorités |
| PP02 | Équipe de développement (back-end Java/Spring, front Angular, mobile) | Réalise les modules, le moteur hors-ligne et les intégrations |
| PP03 | Experts métiers (expert-comptable SYSCOHADA, fiscaliste, juriste en droit du travail) | Valident les règles, les barèmes et les jeux de tests de conformité |
| PP04 | Comité stratégique / mentors | Arbitrages, ouverture des réseaux institutionnels |

### Clients (segments de marché)

| ID | Partie prenante | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| PP05 | Dirigeants de PME (commerce, services, BTP, agro-transformation) | Décideurs d'achat, sponsors de l'adoption en interne |
| PP06 | Micro-entreprises et commerçants (boutiques, pharmacies, quincailleries, restaurants) | Volume d'utilisateurs, porte d'entrée commerciale (pack Essentiel) |
| PP07 | Grandes entreprises et groupes | Clients à forte valeur, références commerciales |
| PP08 | Administrations, projets de développement et ONG | Clients institutionnels (pack Institution) |
| PP09 | Établissements de formation et associations | Segment de diffusion, forte visibilité locale |

### Utilisateurs finaux

| ID | Partie prenante | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| PP10 | Comptables et responsables financiers des entreprises | Prescripteurs internes, utilisateurs intensifs du pilier Finance |
| PP11 | Caissiers et vendeurs | Utilisateurs quotidiens du Point de Vente |
| PP12 | Gestionnaires de stock et logisticiens | Utilisateurs du pilier Opérations |
| PP13 | Responsables RH et gestionnaires de paie | Utilisateurs du pilier RH |
| PP14 | Commerciaux terrain | Utilisateurs du CRM et des devis |
| PP15 | Employés (libre-service : congés, pointage, notes de frais) | Utilisateurs occasionnels |
| PP16 | Clients finaux des entreprises (acheteurs) | Bénéficiaires indirects |

### Régulateurs et autorités publiques

| ID | Partie prenante | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| PP17 | Direction Générale des Impôts (DGI) | Fixe les spécifications FEC ; peut conditionner la conformité du logiciel |
| PP18 | Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) | Définit les formats et taux de cotisation |
| PP19 | Commission de l'Informatique et des Libertés (CIL) | Autorité de protection des données personnelles ; pouvoir de contrôle et de sanction |
| PP20 | Ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques (MTDPCE) | Tutelle du numérique ; possible soutien institutionnel et accès aux datacenters publics |
| PP21 | Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) | Référentiels de sécurité, audits possibles |
| PP22 | ARCEP (régulateur des communications électroniques) | Régulation indirecte via les opérateurs |
| PP23 | BCEAO (régulation de la monnaie électronique) | Encadre les émetteurs de monnaie électronique ; impose de passer par des acteurs agréés |
| PP24 | Ministère en charge du travail / Inspection du travail | Source des règles RH et de paie |

### Partenaires techniques

| ID | Partie prenante | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| PP25 | Opérateurs Mobile Money (Orange Money, Moov Money, Wave) | Fournissent les API d'encaissement et de décaissement |
| PP26 | Agrégateurs de paiement agréés | Point d'accès unique à plusieurs portefeuilles électroniques |
| PP27 | Banques de la zone UEMOA | Relevés, virements, financement des clients |
| PP28 | Hébergeurs et datacenters nationaux | Hébergement SaaS au Burkina Faso, sauvegardes, plan de reprise |
| PP29 | Opérateurs SMS et WhatsApp Business | Canaux de notification, relance et marketing |

### Écosystème et prescripteurs

| ID | Partie prenante | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| PP30 | Cabinets d'expertise comptable (ONECCA-BF) | Prescripteurs majeurs, revendeurs potentiels, validation métier |
| PP31 | Intégrateurs et revendeurs de matériel de caisse | Réseau de déploiement et de support de proximité |
| PP32 | CCI-BF, Maison de l'Entreprise, associations professionnelles | Relais de diffusion, accès aux entreprises pilotes |
| PP33 | Universités et centres de formation (Orange Digital Center, écoles d'informatique) | Académie Ambawbio, vivier de talents |

### Financeurs et soutiens

| ID | Partie prenante | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| PP34 | Investisseurs et business angels | Financement par tranches liées aux jalons |
| PP35 | Bailleurs, incubateurs et programmes d'appui | Subventions, accompagnement, mise en réseau |

### Concurrents

| ID | Partie prenante | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- |
| PP36 | Éditeurs d'ERP internationaux et leurs intégrateurs (Odoo, Sage…) | Concurrence directe sur les PME et les grands comptes |
| PP37 | Éditeurs locaux de logiciels spécialisés (caisse, facturation, paie) | Concurrents ou futurs partenaires via la marketplace |

# 3. Analyse détaillée

Le tableau suivant présente, pour chaque partie prenante, ses attentes principales, son attitude probable et ses notes de pouvoir (P) et d'intérêt (I). Ces notes reposent sur la connaissance du contexte burkinabè. Elles devront être confirmées lors des entretiens de la Phase 0 (cadrage).

| ID | Partie prenante | Attentes principales | Attitude | P | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP01 | Porteur du projet (Rachid Bonsa) | Concevoir, financer et lancer la suite ; garantir la vision « conçue ici, pour ici » | Moteur | 10 | 10 |
| PP02 | Équipe de développement (back-end Java/Spring, front Angular, mobile) | Spécifications claires, architecture stable, stack maîtrisée, charge réaliste | Favorable | 7 | 9 |
| PP03 | Experts métiers (expert-comptable SYSCOHADA, fiscaliste, juriste en droit du travail) | Règles fiscales, comptables et de paie justes ; reconnaissance de leur expertise | Favorable | 6 | 7 |
| PP04 | Comité stratégique / mentors | Suivi des jalons, crédibilité du projet, retour sur engagement | Favorable | 6 | 6 |
| PP05 | Dirigeants de PME (commerce, services, BTP, agro-transformation) | Vision claire de l'activité, conformité fiscale sans effort, coût mensuel maîtrisé en FCFA | Intéressé, prudent | 8 | 9 |
| PP06 | Micro-entreprises et commerçants (boutiques, pharmacies, quincailleries, restaurants) | Caisse simple, fonctionnement sans Internet, paiement Mobile Money, prix très bas | Intéressé, méfiant | 5 | 8 |
| PP07 | Grandes entreprises et groupes | Multi-sociétés, contrôle interne, hébergement sur site, SLA contractuels | Neutre | 8 | 4 |
| PP08 | Administrations, projets de développement et ONG | Traçabilité, comptabilité analytique par bailleur, GED, souveraineté des données | Neutre | 7 | 5 |
| PP09 | Établissements de formation et associations | Scolarité, cotisations, billetterie, paiement Mobile Money | Favorable | 3 | 6 |
| PP10 | Comptables et responsables financiers des entreprises | États SYSCOHADA justes, liasse fiscale, FEC, lettrage et rapprochement automatiques | Exigeant | 6 | 9 |
| PP11 | Caissiers et vendeurs | Caisse rapide, tactile, qui ne bloque jamais (coupures), encaissement Mobile Money facile | Favorable si simple | 2 | 8 |
| PP12 | Gestionnaires de stock et logisticiens | Stock fiable multi-dépôts, unités locales (sac, carton, bidon), inventaires hors-ligne | Favorable | 3 | 8 |
| PP13 | Responsables RH et gestionnaires de paie | Paie conforme (IUTS, CNSS, TPA), déclarations prêtes, paiement des salaires par Mobile Money | Exigeant | 4 | 8 |
| PP14 | Commerciaux terrain | Saisie mobile hors-ligne, catalogue et devis sur téléphone | Favorable | 2 | 7 |
| PP15 | Employés (libre-service : congés, pointage, notes de frais) | Démarches simples sur téléphone, remboursements rapides | Neutre | 2 | 5 |
| PP16 | Clients finaux des entreprises (acheteurs) | Factures conformes vérifiables (QR), paiement Mobile Money, boutique en ligne légère | Neutre | 2 | 3 |
| PP17 | Direction Générale des Impôts (DGI) | Conformité FEC, IFU, télédéclarations ; intégrité et traçabilité des factures | Favorable à la digitalisation | 10 | 8 |
| PP18 | Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) | Déclarations de cotisations exactes et dans les délais | Neutre | 7 | 4 |
| PP19 | Commission de l'Informatique et des Libertés (CIL) | Respect de la loi n°001-2021/AN : formalités, consentement, sécurité, transferts de données | Neutre, vigilant | 8 | 4 |
| PP20 | Ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques (MTDPCE) | Solutions numériques souveraines, inclusion, hébergement national | Favorable | 8 | 6 |
| PP21 | Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) | Bonnes pratiques de cybersécurité, notamment pour les clients publics | Neutre | 6 | 3 |
| PP22 | ARCEP (régulateur des communications électroniques) | Respect des règles sur les SMS commerciaux et les communications électroniques | Neutre | 5 | 2 |
| PP23 | BCEAO (régulation de la monnaie électronique) | Paiements via des établissements agréés uniquement | Neutre | 8 | 2 |
| PP24 | Ministère en charge du travail / Inspection du travail | Application du Code du travail (contrats, congés, heures supplémentaires) | Neutre | 5 | 3 |
| PP25 | Opérateurs Mobile Money (Orange Money, Moov Money, Wave) | Volume de transactions supplémentaire, intégration conforme à leurs API | Intéressé | 8 | 7 |
| PP26 | Agrégateurs de paiement agréés | Nouveaux marchands, commissions | Intéressé | 6 | 7 |
| PP27 | Banques de la zone UEMOA | États financiers fiables des clients, virements groupés | Neutre | 6 | 4 |
| PP28 | Hébergeurs et datacenters nationaux | Contrats d'hébergement durables | Intéressé | 6 | 6 |
| PP29 | Opérateurs SMS et WhatsApp Business | Volume de messages | Intéressé | 6 | 4 |
| PP30 | Cabinets d'expertise comptable (ONECCA-BF) | Outil fiable pour leurs clients, accès multi-dossiers, gain de temps | Intéressé, exigeant | 7 | 8 |
| PP31 | Intégrateurs et revendeurs de matériel de caisse | Marges, certification, support éditeur | Intéressé | 4 | 8 |
| PP32 | CCI-BF, Maison de l'Entreprise, associations professionnelles | Modernisation de leurs membres | Favorable | 6 | 5 |
| PP33 | Universités et centres de formation (Orange Digital Center, écoles d'informatique) | Programmes de formation, stages, certification | Favorable | 3 | 6 |
| PP34 | Investisseurs et business angels | Marché adressable, traction, rentabilité, équipe crédible | Intéressé, prudent | 9 | 6 |
| PP35 | Bailleurs, incubateurs et programmes d'appui | Impact sur l'inclusion et la formalisation des entreprises | Favorable | 7 | 5 |
| PP36 | Éditeurs d'ERP internationaux et leurs intégrateurs (Odoo, Sage…) | Conserver leurs parts de marché | Opposé | 4 | 4 |
| PP37 | Éditeurs locaux de logiciels spécialisés (caisse, facturation, paie) | Protéger leur niche ; parfois s'intégrer | Opposé ou partenaire | 3 | 5 |

## 3.1 Lectures clés de l'analyse

- La DGI est la partie prenante la plus déterminante après le porteur. Depuis le 6 janvier 2026, elle déploie la Facture Électronique Certifiée (FEC), qui remplace la facture normalisée papier. Le dispositif est en vigueur depuis le 1er juillet 2026 pour les grandes et moyennes entreprises du régime normal. Il sera étendu aux petites entreprises en 2027, puis aux micro-entreprises en 2028. Une facture non conforme ne permet plus de déduire la TVA. La conformité FEC devient donc une condition d'existence commerciale de la suite.

- Les comptables sont des prescripteurs décisifs. Qu'ils soient internes (PP10) ou en cabinet (PP30), ils recommandent l'outil au dirigeant, ou le déconseillent. Les convaincre fait gagner plusieurs clients à la fois.

- Les opérateurs Mobile Money ont un fort pouvoir technique. L'accès à leurs API, ou à celles d'un agrégateur agréé, conditionne le différenciateur « Mobile Money natif ». La BCEAO impose de passer par des établissements agréés : Ambawbio Suite ne manipule pas la monnaie électronique, elle orchestre des paiements.

- Les utilisateurs opérationnels ont peu de pouvoir mais conditionnent l'adoption. Caissiers, magasiniers et commerciaux décident, par leur usage quotidien, si l'outil reste en place ou est abandonné. L'ergonomie et le hors-ligne sont donc des exigences de premier rang.

- La CIL a un pouvoir de sanction. La loi n°001-2021/AN sur la protection des données personnelles s'applique à la suite, qui traite des données de salariés, de clients et de prospects. La conformité doit être prévue dès la conception (« privacy by design »).

- Le contexte national est favorable à la souveraineté numérique. Le ministère de la Transition digitale a inauguré en janvier 2026 deux datacenters publics à Ouagadougou. Cela renforce la crédibilité de l'hébergement local que promet la suite.

# 4. Matrice de Mendelow

La matrice de Mendelow croise le pouvoir (axe vertical) et l'intérêt (axe horizontal) de chaque partie prenante. Elle définit quatre stratégies de gestion. Les numéros sur la figure correspondent aux identifiants PP.

Figure 1 : Matrice de Mendelow des parties prenantes d'Ambawbio Suite

## 4.1 Les quatre quadrants

| Quadrant | Profil | Stratégie |
| --- | --- | --- |
| Acteurs clés | Pouvoir fort, intérêt fort | Gérer étroitement : impliquer dans les décisions, consulter régulièrement, co-construire. |
| Garder satisfaits | Pouvoir fort, intérêt faible | Satisfaire leurs exigences sans les surcharger d'informations ; anticiper leurs contraintes. |
| Tenir informés | Pouvoir faible, intérêt fort | Informer régulièrement, recueillir leurs retours, en faire des ambassadeurs. |
| Surveiller | Pouvoir faible, intérêt faible | Effort minimal : veille et information générale. |

## 4.2 Répartition des parties prenantes

| Quadrant | Parties prenantes |
| --- | --- |
| Acteurs clés (13) | PP01 Porteur du projet PP02 Équipe de développement PP03 Experts métiers PP04 Comité stratégique / mentors PP05 Dirigeants de PME PP10 Comptables et responsables financiers des entreprises PP17 Direction Générale des Impôts PP20 Ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques PP25 Opérateurs Mobile Money PP26 Agrégateurs de paiement agréés PP28 Hébergeurs et datacenters nationaux PP30 Cabinets d'expertise comptable PP34 Investisseurs et business angels |
| Garder satisfaits (10) | PP07 Grandes entreprises et groupes PP08 Administrations, projets de développement et ONG PP18 Caisse Nationale de Sécurité Sociale PP19 Commission de l'Informatique et des Libertés PP21 Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information PP23 BCEAO PP27 Banques de la zone UEMOA PP29 Opérateurs SMS et WhatsApp Business PP32 CCI-BF, Maison de l'Entreprise, associations professionnelles PP35 Bailleurs, incubateurs et programmes d'appui |
| Tenir informés (8) | PP06 Micro-entreprises et commerçants PP09 Établissements de formation et associations PP11 Caissiers et vendeurs PP12 Gestionnaires de stock et logisticiens PP13 Responsables RH et gestionnaires de paie PP14 Commerciaux terrain PP31 Intégrateurs et revendeurs de matériel de caisse PP33 Universités et centres de formation |
| Surveiller (6) | PP15 Employés PP16 Clients finaux des entreprises PP22 ARCEP PP24 Ministère en charge du travail / Inspection du travail PP36 Éditeurs d'ERP internationaux et leurs intégrateurs PP37 Éditeurs locaux de logiciels spécialisés |

# 5. Stratégie d'engagement

## 5.1 Stratégie par quadrant

| Quadrant | Objectif | Actions d'engagement |
| --- | --- | --- |
| Acteurs clés | Faire des acteurs clés des co-constructeurs du produit. | Ateliers de validation à chaque livrable de conception. Comité de pilotage mensuel (porteur, experts, mentors). Programme d'entreprises pilotes (10 à 20) avec des engagements réciproques. Démarche de conformité FEC engagée dès la Phase 0 avec la DGI. Conventions avec un cabinet d'expertise comptable et un agrégateur de paiement. |
| Garder satisfaits | Lever toute objection réglementaire ou contractuelle avant qu'elle ne bloque le projet. | Formalités auprès de la CIL avant le pilote. Formats de déclaration CNSS validés par un expert. Dossier de sécurité (chiffrement, MFA, journal d'audit) disponible pour les clients publics et l'ANSSI. Offre « sur site » et SLA pour les grands comptes. |
| Tenir informés | Transformer les utilisateurs en ambassadeurs et recueillir leurs retours terrain. | Tests d'ergonomie sur des maquettes avec de vrais caissiers et magasiniers. Lettre d'information et communauté WhatsApp des utilisateurs pilotes. Académie Ambawbio : formations courtes en français, puis en langues nationales. Programme partenaires pour les intégrateurs et revendeurs. |
| Surveiller | Garder une veille active sans mobiliser trop de ressources. | Veille concurrentielle trimestrielle (Odoo, Sage, éditeurs locaux). Veille réglementaire ARCEP et Code du travail. Ouverture aux éditeurs locaux via la future marketplace. |

## 5.2 Plan d'action pour les acteurs clés

| PP | Enjeu principal | Action prioritaire | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| PP17 DGI | Conformité FEC, IFU et télédéclarations | Obtenir les spécifications techniques FEC et la procédure de conformité des logiciels ; prévoir un module de conformité paramétrable | Phase 0 |
| PP05 Dirigeants PME | Adhésion et volonté de payer | Entretiens de découverte (30 à 50 entreprises) ; tester le prix des packs en FCFA | Phase 0 |
| PP10 / PP30 Comptables | Fiabilité SYSCOHADA | Convention avec un cabinet partenaire ; validation du plan comptable et des états financiers | Phases 0 et 1 |
| PP25 / PP26 Mobile Money | Accès aux API | Choisir un agrégateur agréé (un seul contrat pour plusieurs portefeuilles) ; environnement de test (sandbox) | Phase 1 |
| PP02 Équipe de développement | Stack et architecture | Valider l'architecture client-serveur Java/Spring Boot, Angular, PostgreSQL ; constituer l'équipe | Phase 0 |
| PP03 Experts métiers | Jeux de tests réglementaires | Rédiger les cas de test de paie (IUTS, CNSS) et de fiscalité | Phase 1 |
| PP34 / PP35 Investisseurs, bailleurs | Crédibilité et financement | Dossier de conception complet, démonstrateur, feuille de route par jalons | Phase 0 |
| PP20 MTDPCE | Souveraineté | Présenter le projet ; explorer l'hébergement dans les infrastructures nationales | Phases 0 et 2 |
| PP28 Hébergeurs | Disponibilité et sauvegardes | Comparer les offres d'hébergement local ; contractualiser le plan de reprise | Phase 1 |

# 6. Plan de communication

| Destinataires | Message / contenu | Canal | Fréquence | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comité stratégique, experts | Avancement, arbitrages, risques | Réunion de pilotage et compte rendu | Mensuelle | Porteur du projet |
| Équipe de développement | Priorités du sprint, décisions d'architecture | Réunion de sprint, outil de suivi | Hebdomadaire | Porteur / chef de projet |
| DGI, CNSS, CIL | Démarche de conformité, demandes de spécifications | Courriers officiels, rendez-vous | Aux jalons | Porteur du projet |
| Entreprises pilotes | Nouveautés, formations, recueil de retours | WhatsApp, visites terrain, enquêtes | Bimensuelle | Succès client |
| Cabinets comptables, intégrateurs | Programme partenaires, démonstrations | Ateliers, webinaires | Trimestrielle | Porteur / commercial |
| Opérateurs et agrégateurs de paiement | Intégration technique, volumes | Réunions techniques, courriels | Aux jalons | Responsable technique |
| Investisseurs, bailleurs, incubateurs | Traction, jalons atteints, besoins de financement | Rapport d'avancement, démonstration | Trimestrielle | Porteur du projet |
| Grand public, futurs clients | Notoriété, valeur de la suite | Réseaux sociaux, site web, salons | Continue | Marketing |

# 7. Enseignements pour la conception

Chaque attente forte d'une partie prenante devient une exigence. Celles-ci alimenteront directement l'étude fonctionnelle et la matrice MoSCoW (livrable n°2).

| Réf. | Source | Exigence issue des parties prenantes | Pilier / module |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | PP17 | Émettre des Factures Électroniques Certifiées (identifiant unique, QR code vérifiable, horodatage) et contrôler l'IFU | Finance, Ventes, Caisse |
| EX-02 | PP17 | Isoler la logique de conformité fiscale dans un module paramétrable, mis à jour sans refonte | Socle, Finance |
| EX-03 | PP10, PP30 | Plan comptable SYSCOHADA révisé, états financiers (système normal et minimal de trésorerie), liasse fiscale | Finance |
| EX-04 | PP10, PP30 | Accès multi-dossiers pour les cabinets comptables | Socle (multi-sociétés) |
| EX-05 | PP06, PP11, PP12 | Caisse, stock et pointage utilisables sans connexion, avec synchronisation automatique | Socle hors-ligne, Caisse, Stocks |
| EX-06 | PP25, PP26, PP23 | Encaissement et décaissement Mobile Money via un agrégateur agréé, avec rapprochement automatique | Finance, Caisse, RH |
| EX-07 | PP13, PP18, PP24 | Paie conforme : IUTS, CNSS, taxe patronale et d'apprentissage ; barèmes paramétrables | RH |
| EX-08 | PP19 | Consentement, droits d'accès et d'effacement, registre des traitements, chiffrement | Socle (sécurité) |
| EX-09 | PP08, PP20, PP07 | Hébergement au Burkina Faso ou sur site ; export complet des données (réversibilité) | Architecture |
| EX-10 | PP11, PP14, PP15 | Interface simple en français, adaptée au mobile et aux terminaux modestes | Front-end |
| EX-11 | PP05 | Tableaux de bord dirigeant en temps réel | Socle (reporting) |
| EX-12 | PP08, PP35 | Comptabilité analytique et suivi budgétaire par bailleur | Finance, Projets |
| EX-13 | PP21, PP07 | Authentification forte (MFA), rôles et permissions, journal d'audit inaltérable | Socle (sécurité) |
| EX-14 | PP29, PP06 | Notifications et relances par SMS et WhatsApp | Marketing, Ventes |

# 8. Décisions et hypothèses

## 8.1 Décisions du porteur du projet

| Sujet | Décision | Conséquence pour la conception |
| --- | --- | --- |
| Réseau institutionnel | Aucun contact existant à la DGI, dans un cabinet comptable ou chez un agrégateur de paiement. | Le réseau se construit dès la Phase 0 en passant par les relais d'accès (CCI-BF, Maison de l'Entreprise, ONECCA-BF, incubateurs). Les conventions avec un cabinet comptable et un agrégateur deviennent des jalons de cadrage. |
| Secteurs cibles | Pas de secteur prioritaire : toutes les entreprises déjà installées et structurées qui ont besoin d'une gestion intégrée. | La suite reste généraliste. Les entreprises pilotes sont choisies dans plusieurs secteurs (commerce, services, production, organisations) pour couvrir les différents usages. Les spécificités sectorielles passent par le paramétrage et le Studio No-Code, pas par des versions dédiées. |
| Usage du dossier | Le dossier de conception est un document de projet général, utilisable devant tout public (investisseurs, partenaires, concours, clients). | Aucune référence à un concours ou à un événement particulier dans les livrables. |
| Langue de l'interface | Français uniquement au lancement. | L'application est néanmoins internationalisée techniquement (fichiers de traduction) pour permettre l'ajout ultérieur d'autres langues sans refonte. |

## 8.2 Hypothèses retenues

- Le projet est porté en nom propre par Rachid Bonsa. La création d'une structure juridique (éditeur) interviendra avant la phase commerciale.

- Les notes de pouvoir et d'intérêt sont des estimations initiales. Elles seront ajustées après les entretiens de la Phase 0.

- L'intégration Mobile Money passe d'abord par un agrégateur agréé plutôt que par trois intégrations directes. Ce choix réduit le délai et la dépendance contractuelle.

- Les spécifications techniques détaillées de la FEC (format, API, procédure de certification des logiciels) seront obtenues auprès de la DGI pendant le cadrage.